四川安和精密电子电器股份有限公司

安和移动互联产业园装修

比选文件

一、项目概况及比选范围

（一）建设地点：绵阳市高新区石桥铺安和移动互联产业园。

（二）计划工期：具体开工时间以比选人通知为准。

（三）资金来源：企业自筹，已落实。

（四）比选范围：

1、2#、3#厂房安装及装饰工程：详见施工图和工程量报价清单（工程量清单为预估工程量，请各意向参与单位对照施工图、清单现场踏勘后得出准确用量，便于计算合理报价）。

- 工期要求：合同签订后90个日历天内完工交付，其中3#厂房1单元楼第三层需要在11月20日前完工。

3、工程质保期：工程竣工验收合格之日起二年。

二、质量要求

质量要求：必须达到国家现行相关质量验收标准的合格要求。

三、结算方式：

（一）本工程采用总价包干方式（包含材料、辅料、安装、施工、管理费、利润、税金、成品保护、垃圾清运、保洁及施工措施费等所有与项目施工相关的费用）。

（二）如因非比选人原因导致工作内容有增减，包干总价不作调整，且该总价不得因政策性和市场变化等因素而发生变化。

（三）如因比选人原因导致工作内容有增减，则按以下原则执行：

1、采用《2020四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件，工程量按实计取，规费均按标准费率的下限计取，安全施工费、文明施工费及临时设施费按基本费率计取，人工费调整，按照工程施工期间，四川省建设工程造价管理总站颁布的政策文件进行调整。

2、单项材料价格依据施工同期《四川工程造价信息》绵阳地区及《绵阳市建筑工程造价信息》进行价差调整，当两个文件规定不一致时，以《四川工程造价信息》绵阳地区为准。（比选人定价的除外）。

3、根据比选人确认的实际实施内容、设计变更通知单、技术核定单、经济签证单和施工组织设计。

四、付款方式

我单位承诺的付款方式原则上为：

（一）合同签订后,比选人向承包人预付30%合同款（施工承包单位需提交履约保证金，金额为合同款的10%）。

（二）项目竣工经比选人验收合格并签署验收报告，承包人向比选人提交合同全额有效的增值税专用发票后，比选人向承包人支付至95%的合同款。

（三）进度款按实际工程进度分次支付，每月 20 号前由承包人提交上月度完工工程量清单、工程款划拨申请及足额发票，经审核无异议后由比选人安排支付。

（四）余下5%的合同款作为质保金待二年期满后无息付清。

（五）承包人迟延交付的发票,比选人有权顺延付款,并不视为比选人违约。

五、比选申请人资格要求

（一）具有独立法人资格；

（二）施工单位需具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质；

（三）拟任项目经理需具备建筑工程专业二级及以上建造师证书；技术负责人具备建筑工程专业二级及以上建造师证书和建筑相关专业中级及以上技术职称；

（四）具有有效安全生产许可证；

（五）截止比选公告发布日前3年内无重大诉讼及仲裁情况；

（六）本项目不接受联合体参与比选；

（七）近年（2020 年 01 月 01 日至比选截止时间，不少于 3 年）已完成或新承接或正在施工）不少于 1个类似项目。类似项目是指:单项合同金额不低于 400 万元的装修工程项目。

（八）必须配备专职安全管理人员进行现场安全管理，并负责施工质量及现场对接。

（九）比选申请人认为有必要提供的其他证明文件；

六、报价文件组成：

（一）资格证明文件包括：营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证和法定代表人身份证等复印件；

（二）授权委托书；

（三）比选报价函；

（四）报价清单；

（五）本项目施工组织方案（含施工进度表）；

（六）比选人要求提供的其他资料；

（七）供货及其它服务承诺：其它服务内容由比选申请人自行承诺。

七、比选有效期

90日历天（从比选截止之日算起）。

八、比选文件的澄清

（一）比选申请人若对比选文件有任何疑问，应在获得比选文件1日内以书面形式向比选人提出澄清要求，送至四川安和精密电子电器股份有限公司（绵阳市高新区飞云大道东段261号）。无论是比选人根据需要或是根据比选申请人的要求对比选文件进行必要的澄清，比选人都将于报价文件递交截止时间1日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有有效报名比选申请人发送。比选申请人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式(含传真方式)给予确认，该澄清作为报价文件的组成部分，具有约束作用。

（二）比选文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当比选文件、比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

九、其他

（一）比选申请人作为合格的有经验的承包商，★本项目做出报价前应及时踏勘现场，充分了解施工条件，对此类工程有充分的经验，并熟悉比选人的要求和工程现场。

（二）比选申请人应承担其编制报价文件和递交报价文件所涉及的一切费用。不管比选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

（三）承包人必须无条件服从比选人在施工时间和内容上的安排。

（四）工程所用的材料由承包人自行采购，需符合国家、省、市相关规定和要求，并经比选人确认。地砖、灯具、电线电缆、环氧树脂漆等主要材料必须注明选用品牌，且不得进行恶意低价竞争，一经核实有低价恶意竞争的情况将取消比选申请人比选资格。

（五）承包人不得转包或分包本工程，一经发现有转包或分包工程行为的则立即停止执行工程合同，由此而造成的损失由中选人承担全部责任，并向比选人支付工程总投资20％的违约金。

（六）因承包人施工失误所造成的变更，承包人必须及时通知比选人，经比选人书面同意后方可进行变更，造成的经济损失由承包人承担，由此延误的工期不顺延。

（七）严格按照国家现行施工及验收规范施工，确保质量检验合格，达到国家规范要求。因承包人施工缺陷所造成的费用增加，费用由承包人承担。

（八）承包人对施工现场的人员和财产安全负全部责任。

（九）承包人施工时应严格按照有关规定程序施工，施工前应对可能触及的地下管线（包含但不限于雨、污水管、给水管、煤气管、电力、热力、通信等管线）进行详细探明，作好标志，采取科学合理的保护措施。

十、报价文件的递交

（一）报价文件均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

（二）报价文件的装订要求：A4纸幅面打印、密封装订成册，正本、副本各一份，正式比选前不得开封。

（三）报价文件的封面格式自拟，写明比选人名称、比选申请人名称及项目名称。

（四）如果报价文件没有按要求装订和加写标记及密封，比选人将不予接受，并退还给比选申请人。

（五）报价文件递交的截止时间为2023年10月20日20时前，地点为：绵阳市高新区飞云大道东段261号。

（六）逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，比选人不予受理。

（七）比选人收到的报价文件少于3个的，比选人可以重新组织比选。

十一、比选评审

（一）报价文件的有效性

比选评审时，报价文件出现下列情形之一的，应当作为无效报价文件：

1、报价文件未按要求装订、密封的；

2、报价文件有关内容未按规定加盖比选申请人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随报价文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

3、比选文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、比选申请人未按比选报价函内容填写的；

5、比选申请人未按报价清单内容填写或私自篡改报价清单的；

6、比选申请人提交的资格文件及业绩证明材料均是真实合法、准确有效的，如有违反，须承担一切法律责任。

（二）比选文件的详细评审

1、比选人将按照本规定，仅对有效的且实质上响应比选文件要求的报价文件进行评比。

2、在评审过程中,比选人可以书面形式要求比选申请人就报价文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3、比选评审办法:

本工程采用最低价中选。

4、比选评审结果，比选人不负责解释。

5、比选人在发出中选通知书前，有权依据评选小组的评审意见拒绝不合格的报价文件。

十二、联系方式

比选人：四川安和精密电子电器股份有限公司

地  址：绵阳市高新区飞云大道东段261号

联系人\联系方式：阮敏凤  15330570131